RAG 기반 콜봇 품질
자동 검증 시스템

Multi-LLM 합의 평가 파이프라인 기획안

2026. 04

# 목  차

1. 프로젝트 개요	3

2. 현황 분석 및 문제 정의	3

3. 솔루션 개요	4

4. 파이프라인 상세 설계	4

CP1 — 데이터 전처리	5

CP2 — 지식 베이스 구축 (강화)	5

CP3 — 컨텍스트 검색 (강화)	6

CP4 — Multi-LLM 합의 평가	6

CP5 — 결과 집계 & 분석	6

CP6 — Confluence 보고서 발행	7

5. AI 툴 역할 분담	7

6. 기술 스택	8

7. 구현 로드맵	8

8. 기대 효과 및 성공 지표	9

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경

SaaS 형태로 RAG 기반 생성형 AI 콜봇을 다수 가입자(기업)에게 제공하는 서비스를 운영 중이다. 가입자가 증가함에 따라 각 콜봇의 답변 품질을 주기적으로 검증하는 작업의 중요성이 높아지고 있으나, 현재는 운영 인력이 직접 시뮬레이션 콜을 수행하거나 실제 콜을 통해 로그를 분석하는 방식으로 평가를 진행하고 있어 리소스 및 시간 비용이 선형으로 증가하는 구조적 한계가 있다.

## 1.2 목적

본 기획안은 Multi-LLM 합의 평가 방식을 핵심으로 하는 자동화 품질 검증 파이프라인을 설계·구축하여, 도메인 지식 부재 및 Ground Truth(GT) 부재 문제를 해결하고 평가 정확도와 운영 효율을 동시에 향상시키는 것을 목적으로 한다.

## 1.3 범위

대상: RAG 기반 생성형 AI 콜봇을 운영 중인 전체 가입자 (현재 4개사, 점진적 확대)

입력 데이터: 가입자별 텍스트 콜 로그 (고객/콜봇 턴 분리), 도메인 문서 (매뉴얼, FAQ, 웹사이트)

평가 항목: 답변 정확성 (Accuracy), 대화 흐름 자연스러움 (Fluency)

출력: 가입자별 품질 점수 및 Confluence 자동 보고서

운영 환경: 로컬 실행 (콜봇 시스템과 직접 API 연계 없음)

# 2. 현황 분석 및 문제 정의

## 2.1 현재 평가 방식

운영 담당자가 직접 콜봇 시뮬레이션을 수행하거나 실제 전화를 걸어 콜 로그를 생성한 뒤, 해당 로그를 수동으로 검토하여 품질을 평가하는 방식을 사용 중이다.

## 2.2 핵심 문제점

| # | 문제 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 도메인 지식 부재 | 가입자별 업무 도메인이 상이하여 운영 인력이 답변의 사실 여부를 직접 판단하기 어려움 |
| ② | Ground Truth 부재 | 정답 데이터(GT)가 존재하지 않아 자동화된 정량 평가 기준 수립이 어려움 |
| ③ | 리소스 선형 증가 | 가입자 수 증가에 비례하여 평가 인력·시간이 지속 증가하는 비효율 구조 |

# 3. 솔루션 개요

## 3.1 핵심 설계 원칙

GT-Free 평가: Ground Truth 없이 가입자의 도메인 문서(매뉴얼·FAQ·웹사이트)를 RAG 참조 기준으로 활용

정확도 우선: 단일 모델 의존을 배제하고 Claude, GPT-4o, Gemini 3개 모델의 합의 점수를 사용

가입자 격리: 가입자별 독립된 지식 베이스 및 평가 결과 관리

완전 자동화: 사람의 개입 없이 평가부터 보고서 발행까지 자동 처리

로컬 실행: 콜봇 시스템과 직접 연계 없이 파일 기반 입출력으로 운영

## 3.2 전체 파이프라인 구조

아래 6개의 체크포인트(CP)를 순차적으로 실행하여 콜 로그 파일에서 Confluence 보고서까지 자동 처리한다.

[입력] 콜 로그 파일(.txt/.json) + 가입자 도메인 문서

CP1 ¦ 데이터 전처리 — 파싱 / 구조화 / 가입자별 격리

CP2 ¦ 지식 베이스 구축 — 유형별 청킹 / 계층 인덱스 / Dense+Sparse 이중 임베딩

CP3 ¦ 컨텍스트 검색 — 대화인식 쿼리 / HyDE / 멀티쿼리 / 2단계 리랭킹

CP4 ¦ Multi-LLM 합의 평가 — Claude × GPT-4o × Gemini

CP5 ¦ 결과 집계 & 분석 — 점수 집계 / 패턴 분석 / 플래그

CP6 ¦ Confluence 보고서 자동 발행 — REST API 게시

# 4. 파이프라인 상세 설계

## CP1 — 데이터 전처리

콜 로그 파일(텍스트 형식, 고객/콜봇 턴 분리)과 가입자 도메인 문서를 입력으로 받아 구조화된 JSON 형태로 변환한다. 가입자별로 독립된 작업 디렉토리를 생성하여 데이터 혼재를 방지한다.

콜 로그 파싱: 고객(USER)/콜봇(BOT) 턴 단위로 분리하여 대화 구조 JSON 생성

도메인 문서 수집: 매뉴얼 PDF, FAQ 텍스트, 웹사이트 크롤링 결과 통합

가입자별 디렉토리 격리: subscriber_id 기준 작업 폴더 분리

출력: structured_log.json, domain_docs/*.txt

## CP2 — 지식 베이스 구축 (강화된 RAG 인덱싱)

단순 고정 크기 청킹을 넘어, 문서 유형별 최적 청킹 전략과 계층적 인덱싱을 적용하여 검색 정확도와 문맥 보존성을 동시에 극대화한다. 밀집 임베딩(Dense)과 희소 키워드 임베딩(Sparse)을 이중으로 구성하여 의미 검색과 키워드 검색을 모두 지원한다.

### CP2-1. 문서 유형별 청킹 전략

가입자가 제공하는 문서는 FAQ, 매뉴얼, 웹사이트로 성격이 다르므로 각 유형에 맞는 청킹 전략을 적용한다.

| 문서 유형 | 청킹 전략 | 근거 및 효과 |
| --- | --- | --- |
| FAQ | Q&A 쌍 단위 분리 (질문+답변 = 1청크) | 질문과 답변을 분리하면 맥락이 끊어짐. 쌍 유지 시 콜봇 답변과의 유사도 측정이 정확해짐 |
| 매뉴얼 / 정책서 | 계층적 청킹 (섹션 → 문단 → 문장 3단계) | 상위 섹션 헤더를 각 하위 청크에 메타데이터로 포함하여 문맥 손실 방지 |
| 웹사이트 | 의미 단위 청킹 (Semantic Chunking) | 문장 임베딩 유사도 기반으로 의미 경계를 탐지하여 자연스러운 단락 단위로 분리 |

### CP2-2. 계층적 부모-자식 인덱싱 (Parent-Child Index)

검색 정밀도와 컨텍스트 보존성의 트레이드오프를 해결하기 위해 부모(Parent) 청크와 자식(Child) 청크를 분리하여 인덱싱한다. 자식 청크(소단위)로 유사도 검색을 수행하여 높은 정밀도를 확보하고, 실제 LLM에 제공하는 컨텍스트는 부모 청크(대단위)를 사용하여 충분한 문맥을 보장한다.

자식 청크: 128~256 토큰 (정밀한 유사도 매칭용)

부모 청크: 512~1024 토큰 (LLM 컨텍스트 제공용, 자식의 ±2 문단 포함)

연결 구조: child_id → parent_id 매핑을 메타데이터에 저장

효과: 짧은 청크로 정확히 매칭하고, 긴 청크로 풍부한 문맥을 LLM에 전달

### CP2-3. 이중 임베딩 구성 (Dense + Sparse)

단일 임베딩 방식의 한계(전문 용어·고유명사 검색 취약)를 보완하기 위해 밀집 임베딩과 희소 임베딩을 병렬 구성한다.

Dense 임베딩: OpenAI text-embedding-3-large → ChromaDB 저장 (의미 기반 검색)

Sparse 임베딩: BM25 역인덱스 → rank_bm25 라이브러리 (정확 키워드·전문용어 검색)

메타데이터 태그 자동 생성: 문서 유형, 토픽 카테고리, 업데이트 날짜, 가입자 ID

도메인 핵심어 사전 추출: LLM을 활용해 가입자별 주요 용어·상품명·프로세스 자동 추출 후 BM25 가중치 부여

출력: subscriber_{id}/vector_db/  |  subscriber_{id}/bm25_index/  |  domain_terms.json

## CP3 — 컨텍스트 검색 (강화된 Multi-Stage Retrieval)

단순 Top-K 벡터 검색에서 벗어나, 대화 문맥을 반영한 쿼리 구성 → 고재현율 1차 검색 → 크로스인코더 리랭킹의 3단계 파이프라인을 적용한다. 이를 통해 답변 정확성 평가와 대화 흐름 평가 모두에 필요한 정밀하고 문맥 풍부한 참조 문서를 제공한다.

### CP3-1. 대화 인식 쿼리 구성 (Conversation-Aware Query)

콜봇 답변의 품질은 단독 발화가 아닌 대화 흐름 속에서 평가되어야 한다. 현재 턴만으로 쿼리를 구성하면 앞 문맥이 생략되어 검색 오류가 발생한다.

쿼리 구성 입력: 현재 고객 질문 + 직전 N턴 대화 이력 (N=3)

쿼리 압축: LLM이 대화 이력을 핵심 의도 1~2문장으로 압축 (Contextual Compression)

효과: "아까 말한 요금제" 같은 지시적 표현도 올바른 참조 문서로 연결

### CP3-2. HyDE — 가상 답변 기반 검색

HyDE(Hypothetical Document Embeddings)는 실제 문서가 아닌 "LLM이 생성한 이상적인 답변"을 임베딩하여 검색에 사용하는 기법이다. 고객 질문에 대해 LLM이 먼저 가상의 정답을 생성하고, 그 정답의 임베딩으로 실제 도메인 문서를 검색함으로써 질문과 문서 사이의 표현 격차(expression gap)를 줄인다.

1단계: 고객 질문을 LLM(Claude)에 입력 → 도메인 문서 기반 이상적 답변 초안 생성

2단계: 생성된 가상 답변을 임베딩 → 벡터 DB 검색 수행

병행: 원본 질문 임베딩 검색 결과와 HyDE 검색 결과를 합산 (중복 제거)

효과: 고객 질문과 문서 표현이 달라도 의미적으로 올바른 문서 검색 가능

### CP3-3. 멀티쿼리 확장 (Multi-Query Expansion)

단일 쿼리는 특정 표현에 편향될 수 있다. LLM이 동일한 의도를 다양하게 표현한 3~5개의 쿼리 변형을 자동 생성하고, 각각 독립적으로 검색 후 결과를 합산하여 재현율(Recall)을 높인다.

쿼리 변형 예: "해지 위약금" → ["계약 해지 수수료", "중도 해지 페널티", "해지 시 요금 정산"] 등

중복 제거: 동일 문서가 여러 쿼리에서 검색된 경우 점수 합산 후 단일 후보로 통합

구현: LLM 프롬프트로 쿼리 변형 자동 생성 (별도 파인튜닝 불필요)

### CP3-4. 2단계 검색: 고재현율 → 크로스인코더 리랭킹

1단계에서는 빠르고 재현율 높은 방식으로 후보를 넓게 수집하고, 2단계에서 정밀한 크로스인코더(Cross-Encoder)로 최종 상위 문서를 선별한다.

| 단계 | 방식 | 후보 수 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (Recall) | Dense + BM25 하이브리드 앙상블 (RRF 점수 합산) | Top-20 | 재현율 극대화. 관련 문서를 빠짐없이 포함시키는 넓은 그물망 역할 |
| 2단계 (Precision) | Cross-Encoder 리랭킹 (ms-marco 모델) | Top-5 | 쿼리-문서 쌍을 동시에 입력하여 정밀한 관련성 점수 재산출. 순서 및 최종 선택 |

### CP3-5. 대화 흐름 전용 검색 (Dialogue-Pattern Retrieval)

답변 정확성 평가용 검색(사실 기반 문서)과 별개로, 대화 흐름 평가를 위해 유사한 의도의 과거 대화 패턴을 검색하는 별도 패스를 운영한다.

과거 콜 로그 중 고품질로 분류된 대화를 "대화 패턴 인덱스"로 별도 구성

현재 대화의 고객 의도를 분류(Intent Classification) 후 동일 인텐트의 모범 대화 검색

검색된 모범 대화 패턴을 CP4 LLM Judge의 "흐름 평가 참조"로 제공

효과: 단순 문서 일치 여부를 넘어 대화 구조의 자연스러움을 객관적 기준으로 평가 가능

출력: annotated_log.json (각 콜봇 턴 + 참조 문서 Top-5 + 대화 패턴 참조 + HyDE 근거)

## CP4 — Multi-LLM 합의 평가 (핵심)

정확도 최우선 원칙에 따라 Claude, GPT-4o, Gemini 3개 모델을 독립적인 심판(Judge)으로 활용한다. 각 모델은 동일한 평가 프롬프트로 두 가지 항목을 채점하며, 합의 점수와 모델 간 편차를 함께 산출한다.

평가 항목:

답변 정확성 (0~5점): 검색된 참조 문서와 비교하여 콜봇 답변의 사실 부합 여부

대화 흐름 (0~5점): 고객 질문 맥락에 맞는 자연스러운 응답 여부, 대화 일관성

합의 처리 방식:

3개 모델 점수의 가중 평균을 최종 점수로 사용

모델 간 점수 표준편차 > 1.5 이면 "불확실 케이스(Uncertain)" 플래그 부여

불확실 케이스는 보고서에 별도 섹션으로 표시하여 추후 검토 가능하도록 지원

평가 프롬프트 구조 (LLM Judge Prompt):

| 구성 요소 | 내용 |
| --- | --- |
| 시스템 역할 설정 + 평가 루브릭 | 참조 문서 + 고객 질문 + 콜봇 답변 + 점수 요청 |

## CP5 — 결과 집계 & 분석

CP4에서 산출된 턴(turn) 단위 점수를 대화 단위, 가입자 단위로 집계하여 종합 품질 지표를 생성한다. 이상 패턴 및 빈번한 실패 구간을 자동으로 분석하여 개선 포인트를 도출한다.

대화 단위 점수: 정확성 평균 / 흐름 평균 / 종합 점수

가입자별 집계: 기간별 트렌드, 점수 분포 히스토그램

실패 패턴 분석: 낮은 점수 턴의 질문 유형 클러스터링

불확실 케이스 목록: 모델 간 의견 불일치 케이스 별도 추출

출력: evaluation_report.json, summary_stats.json

## CP6 — Confluence 보고서 자동 발행

Confluence REST API를 통해 CP5 분석 결과를 지정된 스페이스/페이지에 자동으로 게시한다. 가입자별로 독립된 페이지를 생성하거나 업데이트하며, 보고서에는 점수 테이블, 트렌드 차트, 문제 케이스 예시, 불확실 케이스 목록이 포함된다.

인증: Confluence API Token (로컬 환경 변수 관리)

보고서 구조: 요약 대시보드 → 가입자별 상세 점수 → 문제 케이스 예시 → 불확실 케이스

업데이트 방식: 기존 페이지 버전 관리 (덮어쓰기가 아닌 신규 버전 추가)

첨부: 점수 분포 차트 이미지 자동 생성 및 첨부

# 5. AI 툴 역할 분담

| AI 툴 | 사용 단계 | 역할 및 특징 |
| --- | --- | --- |
| Claude API (claude-opus-4) | CP4 평가 Judge | 심층 언어 이해, 긴 컨텍스트 처리에 강점. 정확성 평가의 핵심 모델로 활용 |
| GPT-4o API | CP4 평가 Judge | 광범위한 도메인 지식 커버리지. 다양한 업종 FAQ에 대한 사실 판단에 유리 |
| Gemini 1.5 Pro API | CP4 평가 Judge | 긴 컨텍스트 및 다국어 처리 강점. 복잡한 대화 흐름 평가에 활용 |
| Claude Code / Codex | 파이프라인 개발 | 파이프라인 Python 스크립트 초안 생성, 디버깅, 프롬프트 최적화 보조 |
| OpenAI Embeddings (text-embedding-3-large) | CP2, CP3 RAG 인덱싱 | 고차원 의미 임베딩으로 도메인 문서 검색 정확도 향상 |

# 6. 기술 스택

| 구분 | 기술 / 라이브러리 |
| --- | --- |
| 오케스트레이션 | Python 3.11+, LangChain (RAG 파이프라인), asyncio (병렬 LLM 호출) |
| 벡터 데이터베이스 | ChromaDB (로컬 영구 저장) 또는 FAISS (인메모리 고속 검색) |
| LLM API | Anthropic SDK, OpenAI SDK, Google Generative AI SDK |
| 보고서 생성 | Confluence REST API v2, atlassian-python-api, matplotlib (차트 생성) |
| 로컬 실행 환경 | Python 가상환경 (venv), .env 기반 API 키 관리, JSON 파일 입출력 |

# 7. 구현 로드맵

| 단계 | 기간 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1~2주차 | CP1~CP3 구축 - 데이터 파싱 모듈 개발 - ChromaDB 인덱싱 파이프라인 구현 - 하이브리드 검색 테스트 | data_pipeline.py vector_store.py |
| Phase 2 | 3~4주차 | CP4 구축 - 3개 LLM Judge 프롬프트 설계 및 최적화 - 합의 점수 산출 로직 구현 - 불확실 케이스 플래그 로직 개발 | evaluator.py prompts/ |
| Phase 3 | 5주차 | CP5~CP6 구축 - 점수 집계 및 통계 모듈 개발 - Confluence API 연동 및 보고서 템플릿 설계 - 차트 자동 생성 기능 구현 | reporter.py confluence_publisher.py |
| Phase 4 | 6주차 | 파일럿 실행 및 보정 - 가입자 1개사 대상 전체 파이프라인 실행 - 평가 결과 검토 및 프롬프트 보정 - 전체 자동화 스크립트 통합 | run_pipeline.py 최종 Confluence 보고서 |

# 8. 기대 효과 및 성공 지표

## 8.1 정량적 기대 효과

평가 소요 시간: 가입자당 수 시간 → 10분 이내 (95% 이상 단축)

평가 인력 투입: 가입자 증가 시에도 인력 추가 투입 불필요

평가 커버리지: 샘플 평가 → 전수 평가 전환 가능

일관성: 평가자 주관 개입 제거, 동일 기준의 반복 재현 가능

## 8.2 정성적 기대 효과

도메인 지식 부재 문제 해결: RAG 기반 참조 문서가 GT 역할을 대체

지속적 품질 모니터링: 주기적 자동 실행으로 품질 저하를 신속히 탐지

가입자 신뢰도 향상: 정기적 품질 보고서 제공으로 서비스 신뢰도 제고

확장성 확보: 가입자 수십 곳으로 확대되어도 추가 인력 없이 운영 가능

## 8.3 성공 지표 (KPI)

| 지표 | 목표 수치 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 자동화 평가 일치율 | ≥ 85% | 샘플 수동 평가와 자동 평가 점수 비교 |
| 가입자별 평가 소요 시간 | ≤ 10분 | 파이프라인 전체 실행 시간 측정 |
| 불확실 케이스 비율 | ≤ 10% | 전체 대화 중 플래그된 케이스 비율 |
| Confluence 보고서 발행 성공률 | ≥ 99% | API 호출 성공 여부 로그 집계 |

본 문서는 내부 검토용 기획안이며, 실제 구현 시 세부 사항은 변경될 수 있습니다.